| Tên Sinh Viên | Nguyễn Trí Thắng |
| --- | --- |
| MSSV | PTIT-HN-071 |
| Lớp | CNTT4 |
| Tên dự án | Quản lý tài chính |
| Ngày nộp | chưa biết |

# 1. Sprint Planning & Product Backlog

## 1.1 Sprint Goal

"Xây dựng và hoàn thiện luồng quản lý tài chính cốt lõi, cho phép người dùng thực hiện trọn vẹn quy trình từ ghi nhận thu/chi đến xem được báo cáo tài chính tổng quan."

Giải thích chi tiết:
 Tính trọn vẹn: Sprint này không chỉ làm các tính năng rời rạc. Kết thúc Sprint, bạn phải có một bản demo chạy được từ đầu đến cuối: Mở Dashboard → Thêm giao dịch thu/chi → Phân loại → Lưu vào hệ thống → Xem báo cáo (tổng thu–chi–số dư).

Giá trị kinh doanh: Sau Sprint này, ứng dụng đã có thể thực hiện chức năng quan trọng nhất của hệ thống tài chính cá nhân là Theo dõi thu–chi.

Kiểm chứng rủi ro: Mục tiêu này buộc team phải xử lý phần khó nhất là tính toán số dư, phân loại giao dịch và hiển thị báo cáo, giúp phát hiện rủi ro kỹ thuật sớm.

Các kết quả cần đạt để đạt Goal:

- Người dùng thêm được giao dịch thu/chi và phân loại đầy đủ.

- Số dư được cập nhật đúng theo từng giao dịch.

- Hệ thống hiển thị được báo cáo tổng quan (thu, chi, số dư) sau khi người dùng lưu giao dịch.

## 1.2  Danh sách User Stories (5–7 stories)

| STT | User Story | Mô tả ngắn | Story Point | Mức độ ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MF-01 | Thêm giao dịch chi tiêu | 5 | Must |
| 2 | MF-02 | Chỉnh sửa giao dịch | 3 | Must |
| 3 | MF-03 | Xóa giao dịch | 3 | Must |
| 4 | MF-04 | Xem danh sách giao dịch | 5 | Should |
| 5 | MF-05 | Xem báo cáo chi tiêu | 8 | Should |
| 6 | MF-06 | Quản lý danh mục chi tiêu | 5 | Could |
| 7 | MF-07 | Tìm kiếm giao dịch | 3 | Could |

## 1.3 Acceptance Criteria (AC) cho từng User Story

| Tên Story | Mô tả tiêu chí |
| --- | --- |
| MF-01 | 1. Form nhập chi tiêu gồm: số tiền, ngày, loại, ghi chú 2. Lưu thành công và hiển thị thông báo 3. Dữ liệu được lưu chính xác vào database |
| MF-02 | 1. Chọn giao dịch → sửa được các thông tin 2. Nhấn Cập nhật → dữ liệu thay đổi 3. Hiển thị thông báo thành công |
| MF-03 | 1. Chọn giao dịch → Xóa 2. Popup xác nhận xuất hiện 3. Dữ liệu bị xóa khỏi database |
| MF-04 | 1. Hiển thị danh sách giao dịch theo ngày 2. Lọc theo loại chi tiêu 3. Cập nhật tự động khi thêm/sửa/xóa |
| MF-05 | 1. Biểu đồ tổng chi tiêu theo loại 2. Thống kê tổng chi tiêu theo tuần/tháng 3. Có nút xuất PDF báo cáo |
| MF-06 | 1. Thêm/sửa/xóa danh mục chi tiêu 2. Loại chi tiêu mới áp dụng cho giao dịch sau khi tạo 3. Không lỗi khi xóa loại đang dùng |
| MF-07 | 1. Tìm kiếm giao dịch theo số tiền, ngày, loại 2. Kết quả chính xác 3. Không làm crash ứng dụng |

## 1.4 Definition of Done (DoD)

| STT | Định nghĩa hoàn thành |
| --- | --- |
| 1 | Backlog hoàn chỉnh và rõ ràng |
| 2 | Mỗi User Story có AC rõ ràng và DoD xác định |
| 3 | Các task được lập kế hoạch và ước lượng Story Points |
| 4 | Mọi chức năng đã được kiểm thử cơ bản (unit test + QA) |
| 5 | Giao diện hiển thị đúng yêu cầu và responsive |
| 6 | Code đã được Review bởi thành viên khác |
| 7 | Tất cả API đã được Document đầy đủ |
| 8 | Performance Test cơ bản đã hoàn tất |

## 1.5 Estimation – Planning Poker

| Story | Story Point | Lý do chọn điểm |
| --- | --- | --- |
| MF-01 | 5 | Có nhiều trường thông tin, lưu vào database, UI + API |
| MF-02 | 3 | Chỉ chỉnh sửa dữ liệu, logic đơn giản |
| MF-03 | 3 | Xóa dữ liệu + popup xác nhận, dễ triển khai |
| MF-04 | 5 | Cần UI danh sách + lọc, API trả dữ liệu |
| MF-05 | 8 | Biểu đồ + PDF + tính toán, phức tạp hơn các story khác |
| MF-06 | 5 | CRUD danh mục + liên kết giao dịch |
| MF-07 | 3 | Tìm kiếm đơn giản theo các trường |

Tổng Story Point: 32SP

# 2.  Kanban Board

## 2.1 Chia nhỏ User Story thành Task

| Story | Task | Người thực hiện | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| MF-01 | MF-01-T1 | Dev | Thiết kế UI form nhập chi tiêu |
|  | MF-01-T2 | Dev | Lập trình API lưu giao dịch |
|  | MF-01-T3 | Tester | Unit test lưu giao dịch |
| MF-02 | MF-02-T1 | Dev | Lập trình chức năng chỉnh sửa giao dịch |
|  | MF-02-T2 | Tester | Unit test chỉnh sửa giao dịch |
| MF-03 | MF-03-T1 | Dev | Lập trình chức năng xóa giao dịch |
|  | MF-03-T2 | Dev | Thêm popup xác nhận xóa |
| MF-04 | MF-04-T1 | Dev | Hiển thị danh sách giao dịch |
|  | MF-04-T2 | Dev | API lấy danh sách giao dịch |
| MF-05 | MF-05-T1 | Dev | Hiển thị biểu đồ tổng quan |
|  | MF-05-T2 | Dev | API thống kê báo cáo |
|  | MF-05-T3 | Dev | Chức năng xuất PDF |
| MF-06 | MF-06-T1 | Dev | CRUD danh mục chi tiêu |
|  | MF-06-T2 | Tester | Unit test CRUD danh mục |
| MF-07 | MF-07-T1 | Dev | Tìm kiếm giao dịch |

## 2.2 Kanban Board

Ngày 1:

Mục tiêu: Hoàn thiện UI cơ bản cho nhập giao dịch (MF-01) và danh sách giao dịch (MF-04)

| Story | Todo | In Progress | Pending | Review | Done |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MF-01: Tạo giao dịch mới (5 SP) | MF-01-T2, MF-01-T3 | MF-01-T1:Thiết kế UI form nhập chi tiêu (Start: Day1 Due: Day1) |  |  |  |
| MF-04: Danh sách giao dịch (5 SP) | MF-04-T2 | MF-04-T1: Hiển thị danh sách giao dịch (Start: Day1 – Due: Day1) |  |  |  |

Cuối ngày 1:

| Story | Todo | In Progress | Pending | Review | Done |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MF-01: Tạo giao dịch mới (5 SP) | MF-01-T2, MF-01-T3 |  |  |  | MF-01-T1: Thiết kế UI form nhập chi tiêu (Start: Day1 – Due: Day1) |
| MF-04: Danh sách giao dịch (5 SP) | MF-04-T2 |  |  |  | MF-04-T1: Hiển thị danh sách giao dịch (Start: Day1 – Due: Day1) |

Nhận xét: Ngày khởi động thuận lợi - Team bắt nhịp nhanh, không có blocker. UI được hoàn thiện đúng tiến độ trong 1 ngày nhờ độ phức tạp thấp và thiết kế đã được chuẩn bị trước Sprint. Tuy nhiên, chưa có Story Points giảm vì chưa hoàn thành story nào.

Lý do:

- UI là phần đơn giản nhất trong CRUD: chỉ cần kéo thả component (input, button, datepicker)

- Không phụ thuộc backend: Dev có thể làm song song mà không cần đợi API

- Mockup đã có sẵn: Team đã có wireframe/design từ Sprint Planning → chỉ cần code theo

SP còn lại: 32/32

NGÀY 2

Mục tiêu: Bắt đầu API cho nhập giao dịch (MF-01) và lấy danh sách giao dịch (MF-04)

| Story | Todo | In Progress | Pending | Review | Done |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MF-01: Tạo giao dịch mới (5 SP) | MF-01-T3 | MF-01-T2: Lập trình API lưu giao dịch (Start: Day2 – Due: Day3) |  |  |  |
| MF-04: Danh sách giao dịch (5 SP) |  | MF-04-T2: API lấy danh sách giao dịch (Start: Day2 – Due: Day3) |  |  |  |

Cuối ngày:

| Story | Todo | In Progress | Pending | Review | Done |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MF-01: Tạo giao dịch mới (5 SP) | MF-01-T3 | MF-01-T2: Lập trình API lưu giao dịch (Start: Day2 – Due: Day3) |  |  |  |
| MF-04: Danh sách giao dịch (5 SP) |  | MF-04-T2: API lấy danh sách giao dịch (Start: Day2 – Due: Day3) |  |  |  |

Nhận xét: Ngày đầy thách thức - API phức tạp hơn dự kiến khiến cả 2 Dev đều chưa hoàn thành task. Tuy nhiên, đây KHÔNG phải blocker nghiêm trọng vì deadline đã được ước lượng là 2 ngày (Day2→Day3). Team đã nhận diện đúng độ phức tạp khi planning nên có buffer thời gian hợp lý.

Lý do:

- API phức tạp hơn UI rất nhiều, phải xử lý validation dữ liệu đầu vào, tính toán số dư, lưu vào database

- MF-01-T2 phải handle nhiều trường hợp: số tiền phải dương, ngày hợp lệ, danh mục tồn tại, tránh SQL injection

- MF-04-T2 cần làm pagination (phân trang), sorting (sắp xếp), filtering (lọc) để không bị chậm khi dữ liệu nhiều

SP còn lại: 32/32 (không có SP giảm, tiến độ đi ngang)

NGÀY 3

Mục tiêu: Hoàn thiện API còn lại (MF-01, MF-04) và bắt đầu chỉnh sửa giao dịch (MF-02)

| Story | Todo | In Progress | Pending | Review | Done |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MF-01: Tạo giao dịch mới (5 SP) | MF-01-T3 | MF-01-T2 (tiếp) |  |  | MF-01-T2: Lập trình API lưu giao dịch (Start: Day2 – Due: Day3) MF-01-T3: Unit test lưu giao dịch (Start: Day3 – Due: Day3) |
| MF-04: Danh sách giao dịch (5 SP) |  | MF-04-T2 (tiếp) |  |  | MF-04-T2: API lấy danh sách giao dịch (Start: Day2 – Due: Day3) |
| MF-02: Chỉnh sửa giao dịch (3 SP) | MF-02-T1, MF-02-T2 |  |  |  | MF-02-T1: Lập trình chức năng chỉnh sửa giao dịch (Start: Day3 – Due: Day3) |

Cuối ngày :

| Story | Todo | In Progress | Pending | Review | Done |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MF-01: Tạo giao dịch mới (5 SP) |  |  |  |  | MF-01-T1,T2,T3 |
| MF-04: Danh sách giao dịch (5 SP) |  |  |  |  | MF-04-T1,T2 |
| MF-02: Chỉnh sửa giao dịch (3 SP) | MF-02-T2 | MF-02-T1: Lập trình chức năng chỉnh sửa giao dịch (Start: Day3 Due: Day3) |  |  |  |

Nhận xét: Ngày bùng nổ năng suất - Team hoàn thành 4 tasks trong 1 ngày, đây là ngày có velocity cao nhất Sprint (10SP). Tuy nhiên điều này xảy ra vì công việc ngày 2 kéo dài sang, tạo hiệu ứng tích lũy

Lí do:

- Dev đã làm API liên tục 2 ngày (ngày 2-3), ngày 3 chỉ còn hoàn thiện và debug nên nhanh hơn

- Unit test pass nhanh vì API chất lượng tốt, ít bug, tester đã chuẩn bị test case từ trước

- API đọc dữ liệu (GET) như MF-04-T2 đơn giản hơn API ghi (POST) nên làm nhanh hơn

- Dev hoàn thành MF-01 vào buổi chiều, chỉ còn 2-3 tiếng nên không đủ thời gian

- Chuyển từ làm "tạo mới" sang "chỉnh sửa" cần thời gian để hiểu lại logic

- Chỉnh sửa phức tạp hơn tạo mới vì phải load dữ liệu cũ, validate, và xử lý race condition

SP còn lại: 22/32

NGÀY 4

Mục tiêu: Hoàn thiện chỉnh sửa giao dịch (MF-02)

| Story | Todo | In Progress | Pending | Review | Done |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MF-02: Chỉnh sửa giao dịch (3 SP) | MF-02-T2 | MF-02-T1 (tiếp) |  |  |  |

Cuối ngày:

| Story | Todo | In Progress | Pending | Review | Done |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MF-02: Chỉnh sửa giao dịch (3 SP) |  |  |  |  | MF-02-T1: Lập trình chức năng chỉnh sửa giao dịch (Start: Day3 – Due: Day3) MF-02-T2: Unit test chỉnh sửa giao dịch (Start: Day3 – Due: Day4) |

Nhận xét: Ngày ổn định - Team hoàn thành MF-02 đúng tiến độ. Logic chỉnh sửa phức tạp hơn tạo mới do phải validate dữ liệu cũ và xử lý trường hợp 2 người cùng sửa 1 giao dịch. Đây là ngày có velocity ổn định giúp Sprint trở lại.

Lí do:

- Phải load dữ liệu cũ lên form trước khi cho user sửa, nếu không tìm thấy phải báo lỗi

- Phải kiểm tra nhiều thứ hơn: không được để trống, số tiền dương, và so sánh với dữ liệu cũ

- Phải test nhiều trường hợp: sửa thành công, sửa với số tiền = 0, số tiền âm, giao dịch không tồn tại, ngày không hợp lệ

- Tổng cộng cần 7-10 test cases, nhiều hơn gấp đôi so với Create

SP còn lại: 19/32

NGÀY 5

Mục tiêu: Hoàn thiện xóa giao dịch và popup xác nhận (MF-03)

| Story | Todo | In Progress | Pending | Review | Done |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MF-03: Xóa giao dịch (3 SP) | MF-03-T1: Lập trình chức năng xóa giao dịch (Start: Day5 – Due: Day5) MF-03-T2: Thêm popup xác nhận xóa (Start: Day5 – Due: Day5) |  |  |  |  |

Cuối ngày:

| Story | Todo | In Progress | Pending | Review | Done |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MF-03: Xóa giao dịch (3 SP) |  |  |  |  | MF-03-T1: Lập trình chức năng xóa giao dịch (Start: Day5 – Due: Day5) MF-03-T2: Thêm popup xác nhận xóa (Start: Day5 – Due: Day5) |

Nhận xét: Ngày hiệu quả nhất Sprint - Team hoàn thành cả 2 tasks chỉ trong 1 ngày. Đây là story đơn giản nhất CRUD vì logic DELETE thẳng thắn, popup xác nhận dùng component có sẵn. Đạt mốc 50% Sprint sau 5/7 ngày

Giải thích lí do:

- Tại sao Delete đơn giản nhất?

- Logic chỉ cần đánh dấu deleted = true (soft delete) thay vì xóa hẳn khỏi database

- Popup xác nhận dùng component Modal có sẵn trong UI library, không cần custom phức tạp

- Unit test chỉ cần 5 test cases thay vì 10 cases như Update

- Tại sao dùng Soft Delete?

- Có thể khôi phục nếu user xóa nhầm, giữ lại audit trail để biết ai xóa lúc nào

- Báo cáo tổng chi tiêu lịch sử vẫn chính xác vì dữ liệu không bị mất hẳn

SP còn lại: 16/32 (giảm 3SP)

NGÀY 6

Mục tiêu: Triển khai biểu đồ và API thống kê (MF-05 phức tạp nhất 8SP)

| Story | Todo | In Progress | Pending | Review | Done |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MF-05: Biểu đồ và thống kê (8 SP) | MF-05-T1: Hiển thị biểu đồ tổng quan (Start: Day6 – Due: Day6) MF-05-T2: API thống kê báo cáo (Start: Day6 – Due: Day7) MF-05-T3: Chức năng xuất PDF (Start: Day7 – Due: Day7) |  |  |  |  |

Cuối ngày:

| Story | Todo | In Progress | Pending | Review | Done |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MF-05: Biểu đồ và thống kê (8 SP) | MF-05-T3: Chức năng xuất PDF (Start: Day7 – Due: Day7) | MF-05-T2: API thống kê báo cáo (Start: Day6 – Due: Day7) |  |  | MF-05-T1: Hiển thị biểu đồ tổng quan (Start: Day6 – Due: Day6) |

Nhận xét: Ngày gặp blocker nghiêm trọng nhất Sprint - Mặc dù UI biểu đồ xong nhanh nhưng API thống kê phức tạp gấp đôi dự kiến. Không có story nào hoàn thành nên SP không giảm, tạo 'flat line' trong Burndown Chart. Ngày 7 sẽ phải rush 16SP (50% công việc còn lại).

Giải thích lí do:

- Tại sao MF-05 khó nhất Sprint?

- Biểu đồ UI xong nhanh vì dùng Chart.js có sẵn, chỉ cần truyền dữ liệu vào là xong

- Nhưng API thống kê phức tạp: phải group by danh mục, sum số tiền, count giao dịch, handle timezone

- Phải làm 3 loại thống kê khác nhau: theo tuần, theo tháng, theo năm với logic date khác nhau

- Edge cases nhiều: không có dữ liệu thì hiển thị gì, số tiền âm xử lý sao, biểu đồ trống như nào

- Tại sao đây là blocker nghiêm trọng?

- Burndown Chart xuất hiện đường nằm ngang (flat line) - dấu hiệu cảnh báo đỏ trong Scrum

- Ngày 7 phải hoàn thành 3 stories (MF-05, MF-06, MF-07) tổng 16SP trong 1 ngày

- Nếu API thống kê không xong sáng ngày 7, Sprint có nguy cơ fail

SP còn lại: 16/32 (không giảm, tiến độ đi ngang)

NGÀY 7

Mục tiêu: Hoàn thiện xuất PDF (MF-05), CRUD danh mục chi tiêu (MF-06) và tìm kiếm giao dịch (MF-07)

| Story | Todo | In Progress | Pending | Review | Done |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MF-05: Biểu đồ và thống kê (8 SP) | MF-05-T3: Chức năng xuất PDF (Start: Day7 – Due: Day7) | MF-05-T2: API thống kê báo cáo (Start: Day6 – Due: Day7) (tiếp) |  |  | MF-05-T1 |
| MF-06: CRUD danh mục chi tiêu (5 SP) | MF-06-T1: CRUD danh mục chi tiêu (Start: Day7 – Due: Day7) MF-06-T2: Unit test CRUD danh mục (Start: Day7 – Due: Day7) |  |  |  |  |
| MF-07: Tìm kiếm giao dịch (3 SP) | MF-07-T1: Tìm kiếm giao dịch (Start: Day7 – Due: Day7) |  |  |  |  |

Cuối ngày:

| Story | Todo | In Progress | Pending | Review | Done |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MF-05: Biểu đồ và thống kê (8 SP) |  |  |  |  | MF-05-T1: MF-05-T2: API thống kê báo cáo (Start: Day6 – Due: Day7) MF-05-T3: Chức năng xuất PDF (Start: Day7 – Due: Day7) |
| MF-06: CRUD danh mục chi tiêu (5 SP) |  |  |  |  | MF-06-T1: CRUD danh mục chi tiêu (Start: Day7 – Due: Day7) MF-06-T2: Unit test CRUD danh mục (Start: Day7 – Due: Day7) |
| MF-07: Tìm kiếm giao dịch (3 SP) |  |  |  |  | MF-07-T1: Tìm kiếm giao dịch (Start: Day7 – Due: Day7) |

Nhận xét: Ngày rush cuối cùng thành công - Team hoàn thành 3 stories (16SP) trong 1 ngày để kịp deadline. Tuy nhiên đây là kịch bản rủi ro cao, chỉ thành công vì công việc ngày 6 đã làm được 70% và các task còn lại là pattern quen thuộc

Lí do:

- Tại sao hoàn thành được 16SP trong 1 ngày?

- MF-05-T2 đã làm từ ngày 6, ngày 7 chỉ cần hoàn thiện thêm 30% nên không mất nhiều thời gian

- MF-05-T3 (xuất PDF) dùng thư viện jsPDF có sẵn, chỉ cần format layout là xong

- MF-06 (CRUD danh mục) là pattern quen thuộc, team đã làm CRUD nhiều lần rồi nên nhanh

- MF-07 (tìm kiếm) logic đơn giản, chỉ cần filter theo điều kiện là xong

- Tại sao đây là rủi ro cao?

- Nếu 1 trong 3 stories gặp bug nghiêm trọng, toàn bộ Sprint sẽ fail

- Team làm việc căng thẳng cả ngày, không có thời gian buffer để xử lý incident

- Code quality có thể giảm vì rush, dễ sinh technical debt cho Sprint sau

SP còn lại: 0/32 xong sprint

# 3. Phân tích rủi ro & Ưu tiên backlog

## 3.1 Phân tích rủi ro

| Story | Story Point | Mức độ rủi ro | Lý do phân tích | Bằng chứng từ Kanban/Burndown |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MF-01: Tạo giao dịch mới | 5 | Medium | - UI có nhiều trường nhập (số tiền, ngày tháng, danh mục, ghi chú) - API phải validate dữ liệu đầu vào - Cần đảm bảo lưu đúng vào database - Unit test phải cover nhiều trường hợp | Ngày 1-3: Task UI hoàn thành nhanh (1 ngày), nhưng API kéo dài 2 ngày (Day2→Day3). Chứng tỏ phần API phức tạp hơn dự kiến. |
| MF-02: Chỉnh sửa giao dịch | 3 | High | - Phải load dữ liệu cũ lên form chính xác - Validate khi update (không được để trống, số tiền hợp lệ) - Risk: Race condition nếu có nhiều request đồng thời - Phải đảm bảo data integrity khi cập nhật | Ngày 3-4: Task chỉnh sửa và unit test kéo dài 2 ngày dù chỉ 3 SP. Logic chỉnh sửa phức tạp hơn tạo mới, cần test kỹ. |
| MF-03: Xóa giao dịch | 3 | Low | - Logic đơn giản: DELETE query + popup xác nhận - Popup 2 lần giúp tránh xóa nhầm - Ít phụ thuộc logic phức tạp - Risk thấp nhất trong các CRUD | Ngày 5: Hoàn thành cả 2 task trong 1 ngày (MF-03-T1 + T2). Không có blocker, tiến độ nhanh chứng tỏ độ phức tạp thấp. |
| MF-04: Danh sách giao dịch | 5 | Medium | - UI phải hiển thị danh sách với pagination - API lấy dữ liệu có thể gặp vấn đề performance khi data lớn - Filter/Sort phải đúng logic - Phải handle trường hợp empty state | Ngày 1-3: UI xong nhanh (Day1), nhưng API kéo dài (Day2→Day3). Tương tự MF-01, phần backend phức tạp hơn frontend. |
| MF-05: Biểu đồ & thống kê | 8 | High | - Story phức tạp nhất (8 SP) - Biểu đồ cần tính toán nhiều (group by ngày/tháng, sum số tiền) - Phụ thuộc thư viện Chart.js/Recharts → risk compatibility - Xuất PDF cần format đúng layout - Nhiều edge case (không có data, data âm) | Ngày 6: Gây "flat line" trong Burndown (SP không giảm từ 11→11). Đây là blocker nghiêm trọng nhất của Sprint. Ngày 7 phải rush 3 task để kịp deadline. |
| MF-06: CRUD danh mục | 5 | Low-Medium | - CRUD cơ bản, pattern quen thuộc - Logic đơn giản: Create/Read/Update/Delete danh mục - Risk chủ yếu: validate tên trùng, liên kết với giao dịch - Unit test cần cover đầy đủ CRUD | Ngày 7: Hoàn thành 2 task (T1 + T2) trong 1 ngày cùng các task khác. Tuy 5 SP nhưng là pattern quen thuộc nên làm nhanh. |
| MF-07: Tìm kiếm giao dịch | 3 | Medium | - Logic filter phức tạp (theo ngày, số tiền, danh mục, keyword) - Phải handle nhiều điều kiện kết hợp (AND/OR) - Risk: query không tối ưu → slow performance - Edge case: không tìm thấy, tìm nhiều kết quả | Ngày 7: Hoàn thành trong ngày cuối. Tuy chỉ 3 SP nhưng phụ thuộc vào data và API, cần test kỹ các trường hợp filter. |

## 3.2 MoSCoW

| Story | Must Have | Should Have | Could Have | Won't Have | Lý do ưu tiên | Thứ tự triển khai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MF-01: Tạo giao dịch | X |  |  |  | Chức năng cốt lõi bậc nhất. Không có "Thêm giao dịch" thì hệ thống quản lý chi tiêu không có dữ liệu để xử lý. Đây là điểm khởi đầu của toàn bộ use case. | 1 Ưu tiên cao nhất |
| MF-04: Danh sách giao dịch | X |  |  |  | Chức năng cốt lõi bậc nhất. Sau khi thêm giao dịch, user cần xem danh sách để biết đã nhập những gì. Read là bước kế tiếp tất yếu sau Create. | 2 Làm ngay sau MF-01 |
| MF-02: Chỉnh sửa giao dịch | X |  |  |  | Bắt buộc có để hoàn thiện CRUD. User thường nhập sai (số tiền, ngày tháng, danh mục) và cần chỉnh sửa. Không có Update → dữ liệu sai không sửa được → UX tệ. | 3 Hoàn thiện sau Read |
| MF-03: Xóa giao dịch | X |  |  |  | Bắt buộc có để hoàn thiện CRUD. User cần xóa giao dịch nhập nhầm hoặc test data. Thiếu Delete → không đạt chuẩn CRUD → hệ thống không đầy đủ chức năng cơ bản. | 4 Hoàn tất CRUD |
| MF-06: CRUD danh mục |  | X |  |  | Quan trọng nhưng không bắt buộc ban đầu. Danh mục giúp phân loại chi tiêu rõ ràng (ăn uống, di chuyển, giải trí...). Tuy nhiên, có thể dùng text tự do thay danh mục ở version đầu. | 5 Làm sau CRUD giao dịch |
| MF-05: Biểu đồ & thống kê |  | X |  |  | Tính năng phân tích quan trọng nhưng không phải core. User cần thống kê để biết chi tiêu hàng tháng, xu hướng. Tuy nhiên, có thể xem danh sách thô trước khi có biểu đồ. | 6 Làm sau khi có đủ data |
| MF-07: Tìm kiếm giao dịch |  |  | X |  | Tiện ích nhưng không cần thiết ngay. Khi dữ liệu ít, user có thể scroll danh sách. Chỉ cần khi có hàng trăm giao dịch. Có thể dời sang Sprint sau. | 7 Làm cuối hoặc Sprint 2 |

# 4. Mô phỏng phát triển và kiểm thử

## 4.1 Mô phỏng quá trình Dev (không code)

Task MF-01-T1: Thiết kế UI form nhập chi tiêu

Mô phỏng:

- Người dùng mở màn hình "Thêm giao dịch" → thấy form với các ô: Số tiền (nhập số), Ngày (chọn lịch), Danh mục (chọn từ dropdown: Ăn uống/Di chuyển/Giải trí/...), Ghi chú (nhập text tự do)

- Khi nhập số tiền âm hoặc = 0 → hiện chữ đỏ "Số tiền phải lớn hơn 0"

- Khi chọn ngày ở tương lai → hiện chữ đỏ "Không được chọn ngày chưa đến"

- Khi bấm "Lưu" → nếu đúng hết thì hiện thông báo "Đã lưu thành công" màu xanh, form tự xóa trắng để nhập tiếp

Task MF-01-T2: Lập trình API lưu giao dịch

Mô phỏng:

- App gửi thông tin lên server: số tiền 50,000đ, ngày 03/12/2025, danh mục "Ăn uống", ghi chú "Mua trà sữa"

- Server kiểm tra: số tiền có > 0 không? Ngày có hợp lệ không? Danh mục có tồn tại không?

- Nếu đúng hết → lưu vào database, trả về "Thành công"

- Nếu sai → trả về lỗi "Số tiền không hợp lệ" hoặc "Danh mục không tồn tại"

Task MF-01-T3: Unit test lưu giao dịch

Mô phỏng:

- Test thử nhiều trường hợp: nhập 50,000đ → phải lưu được, nhập -1000đ → phải báo lỗi, nhập 0đ → phải báo lỗi

- Test chọn ngày hôm nay → OK, chọn ngày mai → phải báo lỗi

- Test danh mục "Ăn uống" (có trong hệ thống) → OK, danh mục "ABC" (không có) → báo lỗi

Task MF-02-T1: Lập trình chức năng chỉnh sửa giao dịch

Mô phỏng:

- Người dùng bấm nút "Sửa" ở giao dịch "Mua trà sữa 50,000đ" → hệ thống lấy thông tin cũ lên, hiện form đã điền sẵn

- Người dùng đổi số tiền từ 50,000 → 45,000 → bấm "Cập nhật"

- Hệ thống lưu lại số tiền mới, hiện thông báo "Đã cập nhật", danh sách giao dịch tự động cập nhật thành 45,000đ

Task MF-03-T1: Lập trình chức năng xóa giao dịch

Mô phỏng:

- Người dùng bấm nút "Xóa" ở giao dịch "Mua trà sữa" → hệ thống hiện popup hỏi "Bạn chắc chắn muốn xóa?"

- Nếu bấm "Xác nhận" → giao dịch biến mất khỏi danh sách, hiện thông báo "Đã xóa"

- Nếu bấm "Hủy" → popup đóng lại, giao dịch vẫn còn

Task MF-03-T2: Thêm popup xác nhận xóa

Mô phỏng:

- Khi bấm "Xóa" → hiện hộp thoại nhỏ giữa màn hình: "Bạn chắc chắn muốn xóa giao dịch này?" với 2 nút "Hủy" (màu xám) và "Xác nhận" (màu đỏ)

- Bấm vào ngoài popup hoặc bấm "Hủy" → popup tự đóng

- Bấm "Xác nhận" → thực hiện xóa

Task MF-04-T1: Hiển thị danh sách giao dịch

Mô phỏng:

- Mở màn hình "Danh sách giao dịch" → thấy bảng với các cột: Ngày, Danh mục, Số tiền, Ghi chú, nút Sửa/Xóa

- Danh sách sắp xếp từ mới đến cũ (giao dịch hôm nay ở trên cùng)

- Có dropdown lọc theo danh mục: chọn "Ăn uống" → chỉ hiện giao dịch ăn uống

- Có phân trang: mỗi trang 20 giao dịch, bấm "Trang 2" để xem tiếp

Task MF-04-T2: API lấy danh sách giao dịch

Mô phỏng:

- App hỏi server "Cho tôi 20 giao dịch trang 1 của danh mục Ăn uống"

- Server tìm trong database, trả về 20 giao dịch: số 1 đến 20, kèm tổng số trang (ví dụ: 8 trang)

- App nhận được và hiển thị lên màn hình

Task MF-05-T1: Hiển thị biểu đồ tổng quan

Mô phỏng:

- Mở màn hình "Báo cáo" → thấy biểu đồ cột: trục ngang là tên danh mục (Ăn uống, Di chuyển, Giải trí...), trục dọc là số tiền

- Cột "Ăn uống" cao nhất (500,000đ), "Di chuyển" thấp hơn (300,000đ)

- Khi rê chuột vào cột → hiện tooltip "Ăn uống: 500,000đ (50% tổng chi tiêu)"

- Có nút chọn "Tuần này/Tháng này/Năm nay" để đổi khoảng thời gian xem

Task MF-05-T2: API thống kê báo cáo

Mô phỏng:

- App hỏi server "Tính tổng chi tiêu tháng 12/2025 theo từng danh mục"

- Server tính toán: Ăn uống = 500K, Di chuyển = 300K, Giải trí = 200K, Tổng = 1 triệu

- Server trả về kết quả, app dùng số liệu này để vẽ biểu đồ

Task MF-05-T3: Chức năng xuất PDF

Mô phỏng:

- Người dùng xem báo cáo tháng 12 → bấm nút "Xuất PDF"

- Hệ thống tạo file PDF tên "bao-cao-12-2025.pdf" chứa: tiêu đề "Báo cáo chi tiêu tháng 12/2025", biểu đồ cột, bảng chi tiết từng giao dịch

- File tự động tải về máy, mở ra xem được bình thường, chữ tiếng Việt hiển thị đúng

Task MF-06-T1: CRUD danh mục chi tiêu

Mô phỏng:

- Thêm danh mục mới: Bấm "Thêm danh mục" → nhập tên "Sức khỏe", chọn icon (hình viên thuốc) → bấm "Lưu" → danh mục mới xuất hiện trong dropdown khi thêm giao dịch

- Sửa danh mục: Bấm "Sửa" ở danh mục "Ăn uống" → đổi tên thành "Ăn uống & Cà phê" → bấm "Cập nhật" → tên mới hiển thị ở danh sách

- Xóa danh mục: Bấm "Xóa" ở danh mục "Khác" (không có giao dịch nào dùng) → xóa thành công. Nếu xóa "Ăn uống" (đang có 50 giao dịch) → báo lỗi "Không thể xóa danh mục đang được sử dụng"

Task MF-06-T2: Unit test CRUD danh mục

Mô phỏng:

- Test thêm danh mục "Sức khỏe" → phải lưu được vào database

- Test thêm danh mục trùng tên "Ăn uống" → phải báo lỗi "Tên danh mục đã tồn tại"

- Test xóa danh mục không có giao dịch → phải xóa được

- Test xóa danh mục có giao dịch → phải báo lỗi "Không thể xóa"

Task MF-07-T1: Tìm kiếm giao dịch

Mô phỏng:

- Người dùng nhập "trà sữa" vào ô tìm kiếm → bấm nút "Tìm"

- Hệ thống tìm tất cả giao dịch có ghi chú chứa "trà sữa" (không phân biệt hoa thường: "TRÀ SỮA", "Trà Sữa" đều tìm được)

- Hiển thị kết quả: 3 giao dịch tìm thấy

- Nếu nhập "abc123xyz" (không có) → hiện "Không tìm thấy giao dịch nào"

## 4.2 Các kịch bản thử nghiệm

| Test Case | Input | Action | Expected Result |
| --- | --- | --- | --- |
| TC01 | Số tiền: 50,000 Ngày: 03/12/2025 Danh mục: Ăn uống Ghi chú: Mua trà sữa | Bấm nút "Lưu" | - Hiện thông báo "Đã lưu thành công" - Giao dịch xuất hiện đầu danh sách - Form tự xóa trắng |
| TC02 | Số tiền: 0 Ngày: 03/12/2025 Danh mục: Ăn uống | Bấm nút "Lưu" | Hiện chữ đỏ "Số tiền phải lớn hơn 0", không lưu được |
| TC03 | Số tiền: -5,000 Ngày: 03/12/2025 Danh mục: Ăn uống | Bấm nút "Lưu" | Hiện chữ đỏ "Số tiền phải lớn hơn 0", không lưu được |
| TC04 | Số tiền: 50,000 Ngày: 31/12/2026 (tương lai) Danh mục: Ăn uống | Bấm nút "Lưu" | Hiện chữ đỏ "Không được chọn ngày chưa đến", không lưu được |
| TC05 | Giao dịch "Mua trà sữa 50,000đ" | Bấm "Sửa" → Đổi số tiền thành 45,000 → Bấm "Cập nhật" | - Hiện thông báo "Đã cập nhật" - Số tiền trong danh sách đổi thành 45,000đ |
| TC06 | Giao dịch "Mua trà sữa" | Bấm "Xóa" → Popup xuất hiện → Bấm "Xác nhận" | - Popup đóng lại - Giao dịch biến mất khỏi danh sách - Hiện thông báo "Đã xóa" |
| TC07 | Giao dịch "Mua trà sữa" | Bấm "Xóa" → Popup xuất hiện → Bấm "Hủy" | - Popup đóng lại - Giao dịch vẫn còn trong danh sách |
| TC08 | Database không có giao dịch nào | Mở màn hình danh sách | Hiện chữ "Chưa có giao dịch nào. Hãy thêm giao dịch đầu tiên!" |
| TC09 | Có 50 giao dịch trong database | Mở danh sách → Chọn filter "Ăn uống" | Chỉ hiện các giao dịch thuộc danh mục "Ăn uống" |
| TC10 | Tháng 11/2025 không có giao dịch nào | Xem báo cáo tháng 11 | Biểu đồ trống + hiện chữ "Không có dữ liệu tháng này" |
| TC11 | Báo cáo tháng 12/2025 có 50 giao dịch | Bấm nút "Xuất PDF" | File "bao-cao-12-2025.pdf" tải về máy, mở được, chữ Việt hiển thị đúng |
| TC12 | Nhập "trà sữa" vào ô tìm kiếm | Bấm "Tìm" | Hiện tất cả giao dịch có ghi chú chứa "trà sữa" (không phân biệt hoa thường) |
| TC13 | Nhập "abc123xyz" vào ô tìm kiếm | Bấm "Tìm" | Hiện chữ "Không tìm thấy giao dịch nào" |
| TC14 | Tên danh mục: "Sức khỏe", Icon: Viên thuốc | Bấm "Thêm danh mục" | Danh mục mới xuất hiện trong dropdown khi thêm giao dịch |
| TC15 | Danh mục "Ăn uống" đang có 50 giao dịch | Bấm "Xóa" danh mục | Hiện lỗi "Không thể xóa danh mục đang được sử dụng" |

## 4.3 Bug giả lập

| Bug ID | Mô tả lỗi | Mức độ nghiêm trọng | Các bước giải quyết | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B01 | Hệ thống cho phép lưu giao dịch với số tiền âm (ví dụ: -50,000đ) | Nghiêm trọng | 1. Phát hiện: Test thử nhập -50,000 → lưu được 2. Sửa: Thêm kiểm tra "if số tiền <= 0 thì báo lỗi" 3. Test lại: Nhập -50,000 → báo lỗi đúng | Đã sửa (Ngày 3) |
| B02 | Biểu đồ không hiện khi chỉ có 1 danh mục duy nhất | Khá nghiêm trọng | 1. Phát hiện: Xóa hết danh mục, chỉ để "Ăn uống" → biểu đồ trắng 2. Nguyên nhân: Thư viện Chart.js cần tối thiểu 2 cột 3. Sửa: Khi 1 danh mục → đổi sang biểu đồ tròn thay vì cột | Đã sửa (Ngày 6) |
| B03 | Xóa giao dịch xong nhưng tổng số dư không tự động cập nhật | Khá nghiêm trọng | 1. Phát hiện: Xóa giao dịch 50K → danh sách biến mất nhưng số dư vẫn giữ nguyên 2. Sửa: Sau khi xóa → tự động gọi lại API tính tổng số dư 3. Test lại: Xóa → số dư tự động giảm | Đã sửa (Ngày 5) |
| B04 | Lịch cho phép chọn ngày không tồn tại (30/02/2025) | Trung bình | 1. Phát hiện: Chọn tháng 2 → có thể bấm ngày 30, 31 2. Sửa: Cấu hình lại lịch, chặn ngày không hợp lệ 3. Test: Tháng 2 chỉ hiện 28-29 ngày | Đã sửa (Ngày 2) |
| B05 | Tìm kiếm không phân biệt hoa thường không hoạt động (tìm "TRÀ SỮA" không ra kết quả) | Nhẹ | 1. Phát hiện: Tìm "TRÀ SỮA" → 0 kết quả, nhưng tìm "trà sữa" → ra 3 kết quả 2. Sửa: Đổi code tìm kiếm thành không phân biệt hoa thường 3. Test: "TRÀ SỮA", "trà sữa", "Trà Sữa" đều ra kết quả | Đã sửa (Ngày 7) |
| B06 | Bấm "Trang 8" trong danh sách rỗng khiến app bị treo | Trung bình | 1. Phát hiện: Xóa hết giao dịch → bấm "Trang 8" → màn hình trắng 2. Sửa: Kiểm tra nếu không có dữ liệu thì tự động quay về trang 1 3. Test: Bấm trang 8 → tự động về trang 1 | Đã sửa (Ngày 4) |
| B07 | File PDF xuất ra bị lỗi font, chữ Việt hiện dạng "Tr?? s?a" | Khá nghiêm trọng | 1. Phát hiện: Xuất PDF → mở ra thấy "Tr?? s?a" thay vì "Trà sữa" 2. Nguyên nhân: Chưa thêm font tiếng Việt vào thư viện PDF 3. Sửa: Thêm font DejaVuSans hỗ trợ tiếng Việt 4. Test: Xuất PDF → chữ hiện đúng | Đã sửa (Ngày 7) |
| B08 | 2 người cùng sửa 1 giao dịch → dữ liệu bị ghi đè | Nghiêm trọng | 1. Phát hiện: User A sửa giao dịch thành 50K, User B sửa thành 60K → chỉ lưu 60K (mất dữ liệu của A) 2. Giải pháp: Cần thêm cơ chế khóa dữ liệu (phức tạp) 3. Quyết định: Để lại Sprint 2 vì cần nhiều thời gian | Chưa sửa (chuyển sang Sprint 2) |

# 5. Tiến độ Sprint

## 5.1 Burndown Chart

## 5.2 Daily Scrum Log

| Tên Log | Hôm qua làm gì | Hôm nay sẽ làm gì | Khó khăn đang gặp phải |
| --- | --- | --- | --- |
| Log 1 (Đầu Ngày 2) | Hoàn thành UI cho MF-01-T1 (Tạo giao dịch) và MF-04-T1 (Hiển thị danh sách). | Bắt đầu lập trình API cho MF-01-T2 (Lưu giao dịch) và MF-04-T2 (Lấy danh sách). | Không có khó khăn nghiêm trọng. API phức tạp, đã phân bổ 2 ngày cho các task này (Due Day 3). |
| Log 2 (Đầu Ngày 3) | API Lưu giao dịch (MF-01-T2) và API Lấy danh sách (MF-04-T2) chưa hoàn thành (kéo dài). | Ưu tiên hoàn thiện API MF-01-T2, MF-04-T2 và tiến hành Unit Test (MF-01-T3). Bắt đầu MF-02-T1 (Chỉnh sửa giao dịch). | API phức tạp hơn dự kiến (xử lý validation, pagination, filtering). Cần nỗ lực để hoàn thành 10 SP trong hôm nay. |
| Log 3 (Đầu Ngày 4) | Hoàn thành MF-01, MF-04 (10 SP). Bắt đầu lập trình MF-02-T1 (Chỉnh sửa giao dịch). | Hoàn thiện lập trình chỉnh sửa (MF-02-T1) và tiến hành Unit Test (MF-02-T2). | Logic chỉnh sửa phức tạp hơn Tạo mới, cần đảm bảo data integrity và test nhiều trường hợp. Cần thêm thời gian cho QA/Test. |
| Log 4 (Đầu Ngày 5) | Hoàn thành MF-02 (3 SP). | Triển khai chức năng Xóa giao dịch (MF-03-T1) và thêm popup xác nhận (MF-03-T2). | Không có khó khăn. Đây là task CRUD đơn giản, dự kiến hoàn thành trong ngày. |
| Log 5 (Đầu Ngày 6) | Hoàn thành MF-03 (3 SP). Tổng cộng 16 SP Done. | Bắt đầu triển khai Story phức tạp nhất MF-05: UI biểu đồ (T1) và API thống kê (T2). | Blocker Nghiêm trọng: API Thống kê (MF-05-T2) có logic tính toán phức tạp (group by, timezone, tuần/tháng). Có nguy cơ gây "Flat Line" trên Burndown Chart. |
| Log 6 (Đầu Ngày 7) | Hoàn thành MF-05-T1 (UI Biểu đồ) nhưng MF-05-T2 chưa hoàn thành. SP còn lại là 16 SP. | Gấp rút hoàn thành 16 SP còn lại: Hoàn thiện API thống kê (MF-05-T2), xuất PDF (MF-05-T3), CRUD Danh mục (MF-06) và Tìm kiếm (MF-07). | Rủi ro thất bại Sprint cao. Cần ưu tiên MF-05 để đạt Goal, sau đó là MF-06/MF-07 (pattern quen thuộc). |

# 6. Sprint Review

## 6.1 Nội dung Sprint Review

Mục tiêu chính của Sprint đã hoàn thành: "Xây dựng và hoàn thiện luồng quản lý tài chính cốt lõi, cho phép người dùng thực hiện trọn vẹn quy trình từ ghi nhận thu/chi đến xem được báo cáo tài chính tổng quan."

| Những gì đã hoàn thành | Những gì chưa hoàn thành / rủi ro | Những gì vượt phạm vi Sprint Goal | Minh chứng bằng bảng kết quả(BurnDown) |
| --- | --- | --- | --- |
| 7/7 User Stories (Tổng 32 SP) hoàn thành. Luồng cốt lõi đã chạy: Thêm/Sửa/Xóa giao dịch (MF-01, 02, 03) và Xem danh sách (MF-04) Báo cáo (MF-05) hoạt động: Biểu đồ tổng quan và Xuất PDF đã được triển khai. | Bug B08 (Race Condition): Xử lý ghi đè dữ liệu khi nhiều người sửa cùng lúc. Tính năng phụ trợ: Không kịp triển khai chức năng Xuất Excel (Could Have) do tập trung cho Báo cáo (MF-05). | Không có tính năng lớn nào được thêm vào ngoài cam kết. | Velocity: Hoàn thành 32/32 Story Points. Tình trạng Bug: 8/9 Bugs đã được sửa ngay trong Sprint. |

## 6.2 Slide/PDF Review

(chưa cập nhật)

# 7. Sprint Retrospective

## 7.1 Mô tả cảm xúc

| Glad | Mad | Sad |
| --- | --- | --- |
| Hoàn thành 100% Sprint Goal: Đã hoàn tất 32/32 SP cốt lõi (Tạo, Sửa, Xóa, Báo cáo). Velocity cao: Hoàn thành 16 SP trong ngày cuối, chứng tỏ khả năng giải quyết vấn đề dưới áp lực. Xử lý Bug hiệu quả: 8/9 Bugs (B01-B07) được sửa kịp thời, giúp đảm bảo chất lượng. | Ước lượng sai MF-05: Đánh giá thấp độ phức tạp của API thống kê (8 SP) $\rightarrow$ Gây áp lực lớn ngày cuối. Áp lực cuối Sprint: Phải "rush" 16 SP trong Ngày 7 $\rightarrow$ Rủi ro giảm chất lượng code (Không duy trì tốc độ bền vững). Flat Line: Sự kiện "đường nằm ngang" trong Burndown Chart (Ngày 6) do API Thống kê bị tắc. | Bug B08 (Race Condition): Vấn đề đồng thời (concurrency) không được giải quyết, buộc phải chuyển sang Sprint 2 (Nợ kỹ thuật). Ước lượng không đồng đều: 3 SP (Sửa/Tìm kiếm) đôi khi tốn thời gian hơn 5 SP (CRUD Danh mục) $\rightarrow$ Cần đánh giá lại độ phức tạp của các task Update / Validation. |

## 7.2 Ưu tiên cho các cải tiến quy trình

| Must have | Should have | Could have |
| --- | --- | --- |
| Tăng SP cho API Thống kê: Đánh giá lại các task tính toán (Group By, Sum, Timezone) lên mức 13 SP. Giải quyết Race Condition (Bug B08): Nghiên cứu và triển khai cơ chế Optimistic Locking trong Sprint 2. | Giới hạn Công việc Đang làm (WIP Limit): Thiết lập giới hạn Task trong cột "In Progress" (ví dụ: Tối đa 3 Task/Dev). Hoàn thành Rủi ro sớm: Task phức tạp/rủi ro cao (như Báo cáo) phải được ưu tiên hoàn thành trong Nửa đầu Sprint. | Đổi tên task "Unit Test" cho Tester thành "Integration Test" để phản ánh đúng vai trò. |

## 7.3 Bài học kinh nghiệm

- API Thống kê phức tạp hơn CRUD rất nhiều: Không nên đánh đồng API tính toán với API Create/Update đơn giản. Cần phân tích sâu hơn.

- "Flat Line" là tín hiệu dừng khẩn cấp: Nếu Burndown đi ngang, cần tổ chức họp Scrum Khẩn cấp ngay lập tức để tái phân bổ công việc.

- Tầm quan trọng của Data Integrity: Cần ưu tiên các giải pháp xử lý đồng thời (Concurrency) để đảm bảo tính đúng đắn của dữ liệu tài chính.